# 风险估计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户认可度不高 | 没有足够区别于已有安防摄像头的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 无法实现在任何场景下的智能监测 | 模型和算法没有较好的泛化能力，有待进一步优化核心技术。 | 流程风险 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队，团队成员因考研实习等原因无法聚集 | 人员风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |